## Slide 1: IT Project Management
2017 Spring
Department of Information Management

## Slide 2: Instructors
马彪（信息管理系）
  Office: 701
  Tel: 62379194
  Email: mabiao@dhu.edu.cn

## Slide 3: Objectives
使学生了解项目管理的知识体系结构（包括范围管理、时间管理、成本管理、风险管理以及质量管理等），学习项目管理所必需的技能，熟悉项目的管理过程，掌握项目管理软件的基本使用方法，培养他们具备项目经理的素质。
树立两个观念
  Projects need to be managed (项目是要管理的)
  Project management has methods (项目管理有一些方法可循)
Understand some principles (掌握基本原则)
Learning some methods (学到一些方法)
and some Practices (实践某些环节)

## Slide 4: 教学方式
强调实际动手能力；
教学方式：采用理论讲授、案例研究、问题讨论等方式；
3~5人组成项目小组参加教学活动，完成小组项目。

## Slide 5: Course Textbook
Textbook
    Kathy Schwalbe. Information Technology Project Management (Seventh Edition).
    邢春晓等译. IT项目管理 第7版（Information Technology Project Management Seventh Edition）. 北京：机械工业出版社，2015年8月
Further Readings
  PMI PMBOK 2004/2008/2012*
  Joseph Philips. IT Project Management: On Track from Start to Finish, Second Edition. Osborne – McGraw Hill（实用IT项目管理·第3版）
  Jack Gido, James P. Clements 著，张金成 译. 成功的项目管理 第5版（Successful Project Management fifth Edition）. 北京：机械工业出版社
  刘丽霞·Project 2013项目管理标准教程·北京：人民邮电出版社，2017.3
Notes: http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx

## Slide 6: Grading policy (考评方式)
The course grade will be based on team project and presentation, individual presentation, quiz and a final exam. The weights are:
  Team project and presentations: 30%
  Individual presentation and Quiz: 15%
  Final exam: 55%
  考勤
    每缺勤1次总评成绩扣3分，超过3次者不得参加期末考试

## Slide 7: Contents
课堂教学（Lectures）:
  第1章 导论（Overview of Project Management）
  第2章 定义项目（Defining the Project）
  第3章 估算项目时间和成本（Estimating Project Times and Costs）
  第4章 制定项目计划（Developing a Project Plan）
  第5 章 风险管理（Managing Risks）
  第6章 资源与成本进度计划（Scheduling Resources and Costs）
  第7章 缩短项目时间（Reducing Project Duration）
  第8章 管理项目团队（Managing Project Teams）
  第9章 进度和绩效的衡量与评价（Progress and Performance Measurement and Evaluation）
  第10章 项目收尾（Project Closure）

## Slide 8: Contents
Practices（课外，Microsoft Project）:
  Lab 1 Creating your first Microsoft Project file
  Lab 2 Making project plan
  Lab 3 Arranging project schedule
  Lab 4 Managing project resources
  Lab 5 Managing project cost
  Lab 6 Monitoring and controlling project

## Slide 9: Q & A
Thanks！
IT Project Management